Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2018 г. N 51016

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 апреля 2018 г. N 239н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ"

В соответствии с [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631AA24EFD4B8CE234763F55A44603A8CD1C6043676B316548A4A98C7C161B17594F910469BDH) Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002; 2018, N 8, ст. 1210), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный [стандарт](#P28) "Специалист по работе с инвестиционными проектами".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 16 апреля 2018 г. N 239н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1135 |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реализация инвестиционных проектов с применением разных форм финансирования |  | 08.036 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Обеспечение финансово-экономической подготовки, организации, сопровождения и завершения контрактных обязательств по инвестиционным проектам |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [1211](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD1C60436F60653508F0AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Управляющие финансовой деятельностью | [2412](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD1C60436F60653004F9AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| (код [ОКЗ](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) [<1>](#P660)) | (наименование) | (код [ОКЗ](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH)) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| [64.20](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631AAB4EFE4D8FE234763F55A44603A8CD1C60436F6061310AF8AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Деятельность холдинговых компаний |
| [64.99](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631AAB4EFE4D8FE234763F55A44603A8CD1C60436F60613105F6AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| [84.13](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631AAB4EFE4D8FE234763F55A44603A8CD1C60436F6060360AF1AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий |
| (код [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631AAB4EFE4D8FE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) [<2>](#P661)) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка инвестиционного проекта | 6 | Разработка инвестиционного проекта | A/01.6 | 6 |
| Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта | A/02.6 | 6 |
| Формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного проекта | A/03.6 | 6 |
| B | Реализация инвестиционного проекта | 7 | Управление эффективностью инвестиционного проекта | B/01.7 | 7 |
| Управление коммуникациями инвестиционного проекта | B/02.7 | 7 |
| Управление рисками инвестиционного проекта | B/03.7 | 7 |
| Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта | B/04.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка инвестиционного проекта | Код | A | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист в области привлечения инвестиций  Эксперт в области привлечения инвестиций  Ведущий эксперт в области привлечения инвестиций |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| [ОКЗ](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) | [2412](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD1C60436F60653004F9AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям |
| ЕКС [<3>](#P662) | - | Эксперт |
| [ОКПДТР](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A049F1408AE234763F55A44603A8CD1C60436F6065340DF1AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) [<4>](#P663) | [23509](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A049F1408AE234763F55A44603A8CD1C60436F60633705F1AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Консультант |
| [ОКСО](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) [<5>](#P664) | [5.38.03.01](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD1C60436F60663408F7AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Экономика |
| [5.38.03.02](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD1C60436F60663409F1AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Менеджмент |
| [5.40.03.01](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD1C60436F60663405F5AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Юриспруденция |

3.1.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка инвестиционного проекта | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта и критериями отбора продукции, полученными от заказчика |
| Бюджетирование инвестиционного проекта |
| Предварительная оценка эффективности инвестиционного проекта |
| Расчет срока окупаемости и потребности в кредитных ресурсах на основе доли собственных средств акционеров проекта |
| Построение финансовой модели |
| Подготовка производственного плана |
| Оценка устойчивости проекта к изменению условий внутренней и внешней среды |
| Прогнозирование доходов и расходов инвестиционного проекта |
| Оценка устойчивости инвестиционного проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды |
| Оценка рисков проекта |
| Необходимые умения | Разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности проекта |
| Оценивать эффективность проекта |
| Рассчитывать период окупаемости проекта |
| Разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды |
| Оценивать эффективность различных сценариев реализации проекта |
| Выбирать вариант инвестиционного проекта |
| Принимать инвестиционное решение |
| Формировать плановые значения ключевых показателей инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Основы экономического анализа при реализации инвестиционного проекта |
| Методы оценки экономической эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Средняя себестоимость отдельных товарных групп на рынке в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Основные факторы риска, их количественная оценка в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Способы управления финансовыми потоками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Принципы бюджетирования в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Технологические процессы в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Методы планирования финансово-хозяйственной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Основы стратегического менеджмента в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Слияния и поглощения и частный акционерный капитал в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Инвестиции в акционерный капитал в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Альтернативные инвестиции в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Способы управления инвестиционным портфелем |
| Поведенческие финансы и способы управления частным капиталом |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение содержания инвестиционного проекта |
| Определение внутренних и внешних заинтересованных сторон инвестиционного проекта, сбор требований к инвестиционному проекту |
| Организация проведения предпроектного анализа, определение укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации инвестиционного проекта |
| Подготовка и утверждение устава проекта, перечня работ инвестиционного проекта и реестра заинтересованных сторон инвестиционного проекта |
| Разработка и утверждение плана работ инвестиционного проекта |
| Оценка соответствия реализации инвестиционного проекта планам стратегического развития компании |
| Анализ и планирование распределения рисков реализации инвестиционного проекта между всеми участниками проекта |
| Оценка социальных эффектов от реализации инвестиционного проекта |
| Организация определения технологической реализуемости инвестиционного проекта. |
| Определение сроков реализации инвестиционного проекта или порядка определения такого срока |
| Оценка возможности эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения |
| Выбор инвестиционных площадок |
| Формирование резюме инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Планировать управление содержанием инвестиционного проекта |
| Анализировать источники финансирования инвестиционного проекта |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов, регулирующих инвестиционный проект |
| Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта |
| Оценивать потоки проекта, обязательные платежи применительно к выбранной юридической схеме инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Процессы управления инвестиционными проектами |
| Принципы взаимодействия процессов управления инвестиционными проектами |
| Методика разработки устава инвестиционного проекта |
| Методика разработки плана управления инвестиционными проектами |
| Методика планирования управления содержанием инвестиционного проекта |
| Методика сбора требований к инвестиционному проекту |
| Основы инвестиционного менеджмента |
| Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного проекта | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выявление ограничений и допущений реализации инвестиционного проекта |
| Выбор организационно-правовой формы для реализации инвестиционного проекта |
| Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта |
| Разработка предложения о реализации инвестиционного проекта |
| Разработка технических заданий для выполнения работ по правовой подготовке инвестиционного проекта |
| Привлечение специалистов для правовой подготовки инвестиционного проекта |
| Организация приемки результатов правовой подготовки инвестиционного проекта |
| Разработка технических заданий для выполнения работ по финансово-экономической подготовке инвестиционного проекта |
| Привлечение специалистов для финансово-экономической подготовки инвестиционного проекта |
| Организация приемки результатов финансово-экономической подготовки инвестиционного проекта |
| Разработка технических заданий для выполнения работ по технической подготовке инвестиционного проекта |
| Привлечение специалистов для технической подготовки инвестиционного проекта |
| Организация приемки результатов технической подготовки инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по инвестиционному проекту |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту |
| Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |
| Разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов |
| Системный анализ, теория принятия решений в рамках инвестиционного проекта |
| Теория управления рисками инвестиционного проекта |
| Организационно-правовые формы инвестиционного проекта |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов |
| Инструменты проектного финансирования |
| Рынок капитала и его инструментарий |
| Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Реализация инвестиционного проекта | Код | B | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по организации инвестиционных проектов и управлению инвестиционными проектами  Управляющий финансовой деятельностью |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура или специалитет  Дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области работы с инвестиционными проектами |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| [ОКЗ](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) | [1211](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD1C60436F60653508F0AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Управляющие финансовой деятельностью |
| ЕКС | - | Менеджер |
| [ОКПДТР](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A049F1408AE234763F55A44603A8CD1C60436F6065340DF1AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | [24062](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A049F1408AE234763F55A44603A8CD1C60436F60633108F2AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Менеджер (в финансово-экономических и административных подразделениях (службах)) |
| [ОКСО](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) | [5.38.04.01](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD1C60436F60663D0CF2AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Экономика |
| [5.38.04.02](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD1C60436F60663D0CF6AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Менеджмент |
| [5.40.04.01](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD1C60436F60663D09F8AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) | Юриспруденция |

3.2.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление эффективностью инвестиционного проекта | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение операций для реализации инвестиционного проекта |
| Определение последовательности операций для реализации инвестиционного проекта |
| Оценка ресурсов операций инвестиционного проекта |
| Оценка длительности операций инвестиционного проекта |
| Расчет трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта |
| Определение состава участников инвестиционного проекта |
| Развитие команды инвестиционного проекта |
| Планирование этапов реализации инвестиционного проекта |
| Обеспечение качества реализации инвестиционного проекта |
| Контроль качества реализации инвестиционного проекта |
| Управления командой инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Определять операции для реализации инвестиционного проекта |
| Определять последовательность операций для реализации инвестиционного проекта |
| Оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта |
| Оценивать длительности операций инвестиционного проекта |
| Разрабатывать план реализации инвестиционного проекта |
| Контролировать план реализации инвестиционного проекта |
| Работать в специализированных компьютерных программах для подготовки и реализации инвестиционного проекта |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов для реализации инвестиционного проекта |
| Осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного проекта |
| Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования взаимных интересов по инвестиционному проекту |
| Разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта |
| Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту |
| Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |
| Декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко установленными результатами |
| Управлять издержками инвестиционного проекта |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту |
| Описывать детальное распределение ролей и полномочий между участниками инвестиционного проекта и соответствующие взаимосвязи |
| Планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах |
| Составлять штатную структуру инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Принципы структурирования инвестиционного проекта |
| Коммуникации между участниками инвестиционного проекта |
| Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта |
| Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов |
| Системный анализ, теория принятия решений при реализации инвестиционного проекта |
| Методы и модели управления инвестиционными проектами |
| Методы управления персоналом при реализации инвестиционного проекта |
| Теория управления рисками |
| Механизмы финансирования инвестиционных проектов |
| Инструменты проектного финансирования |
| Рынок капитала и его инструментарий |
| Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление коммуникациями инвестиционного проекта | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Планирование коммуникаций при реализации инвестиционного проекта |
| Контроль коммуникаций при реализации инвестиционного проекта |
| Подготовка информации об инвестиционном проекте |
| Подготовка решения о реализации инвестиционного проекта |
| Подготовка отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по инвестиционному проекту |
| Подготовка конкурсной документации и информации о порядке проведения конкурсных процедур по инвестиционному проекту (в случае необходимости) |
| Организация публичных слушаний по инвестиционному проекту (в случае необходимости) |
| Обсуждение в прессе результатов реализации инвестиционного проекта с получением обратной связи от нужной целевой аудитории по инвестиционному проекту |
| Необходимые умения | Разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Анализировать данные из источников и оценивать качество и достоверность предоставленной информации по явным и неявным признакам |
| Осуществлять поиск и анализ информации для реализации инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Коммуникационные технологии в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Коммуникационные модели в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Методы коммуникаций и управления коммуникациями в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Методы контроля коммуникаций в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Системы управления информацией в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
| Международная практика по привлечению инвестиций |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление рисками инвестиционного проекта | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта |
| Оценка и ранжирование выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта |
| Определение методов и инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Разработка мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта |
| Разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта |
| Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта |
| Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту |
| Проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу |
| Оценивать степени (уровни) риска инвестиционного проекта |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Аналитические методы выявления рисков в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Экспертная оценка рисков в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Категории рисков в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Определение вероятности воздействия рисков в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Основные понятия теории управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Система рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Роль риска в менеджменте организации в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Принципы и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Специфика управления рисками в электроэнергетике в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Программные инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Системный анализ, теория принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Методы и модели управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Теория управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту |
| Планирование сроков и управление сроками инвестиционного проекта |
| Контроль текущих промежуточных результатов инвестиционного проекта |
| Оценка соответствия промежуточных результатов инвестиционного проекта контрактным обязательствам инвестиционного проекта |
| Выявление отклонений от плана-графика исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту и анализ причин |
| Организация совещаний с участниками инвестиционного проекта по проблемным вопросам и определение мероприятий по их устранению |
| Организация корректировки контрактной документации по инвестиционному проекту |
| Организация информационного взаимодействия по инвестиционному проекту между участниками проекта |
| Обеспечение межведомственной координации деятельности для реализации инвестиционного проекта |
| Мониторинг и содействие в прохождении согласований и получении разрешений по инвестиционному проекту |
| Организация завершения инвестиционного проекта |
| Составление отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта |
| Необходимые умения | Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах |
| Использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов |
| Анализировать принципиальные технические решения и технологии, применяемые для реализации инвестиционного проекта |
| Анализировать долгосрочные целевые программы в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |
| Составлять планы работ по инвестиционному проекту |
| Оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту |
| Организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту |
| Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу |
| Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации, их ресурсному окружению |
| Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта |
| Необходимые знания | Принципы оценки состояния земельного участка и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта |
| Системный анализ, теория принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Методы и модели управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта |
| методы управления персоналом в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Теория управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов |
| Инструменты проектного финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Рынок капитала и его инструментарий в рамках реализации инвестиционного проекта |
| Особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики |
| Международная практика по привлечению инвестиций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |  |
| --- | --- |
| Ассоциация участников финансового рынка "Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка", город Москва | |
| Генеральный директор | Маштакеева Диана Каримовна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ООР "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |
| 2 | Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития, город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский [классификатор](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A44BF14C8FE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) занятий.

<2> Общероссийский [классификатор](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631AAB4EFE4D8FE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) видов экономической деятельности.

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<4> Общероссийский [классификатор](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B86318A049F1408AE234763F55A44603A8CD1C60436F6065340DF1AFD92D4C4E1C464D8F069A69B87CBB69BEH) профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<5> Общероссийский [классификатор](consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E0BF1A707B8631BA24EFA498CE234763F55A44603A8CD0E601B6361652A0CF7BA8F7C0A61BAH) специальностей по образованию.